关于在线营销服务中心2025-2026年智算资源服务采购框架项目采购需求的请示

公司领导：

一、项目背景

2024年10月，我中心通过《在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架项目》采购了广东、浙江、内蒙古3个省公司的智算资源服务，目前已使用912张卡，9月份智算资源利用率达到55.05%，有效支撑了“灵犀”智能助理、客服大模型等“AI+”应用规模化推广。截止9月底，2025年智算资源成本已支出3578.72万元，其中使用中心成本1713.92万元（在线服务公司979.94万元、销售分公司733.98万元），使用集团补贴1864.80万元。按照当前资源规模预估，至2025年底，预计总成本将达4676.67万元，其中使用中心成本约2190.27万元（在线服务公司1353.33万元、销售分公司836.94万元），使用集团补贴约2486.40万元。

由于该项目合同将于2025年底到期，为匹配中心“AI+”应用规模推广的智算供给需求，2025年5月中心审议通过的《关于在线中心2025-2026年智算资源需求和选址的请示》（中心总办纪〔2025〕28号），明确了中心智算节点选址范围及2025年四季度至2026年二季度智算资源需求规模（见附件7），为后续智算资源供给提供了指导依据。其中，根据2025年7月集团公司对加大自主可控算力使用的指导精神，原计划立项的《2025年低成本智算服务项目》（44台智算主机共352张低成本GPU卡）无法继续执行，特申请将其既定预算455.95万元用于国产化推理型智算资源采购。

基于此，申请采购在线营销服务中心2025-2026年智算资源服务采购框架项目，保障“AI+”应用推广智算资源供给需求。

2025年8月28日，已通过科创部组织的关于本项目的IT项目立项需求及技术规范书评审。根据《关于在线营销服务中心2025-2026年智算资源服务采购框架项目立项的请示》，科创计划部已批准立项。

二、需求部门与资金来源

本项目需求部门为AI能力中心、云客服事业部（中移智捷），需求归口管理部门为平台运维中心。项目整体预算上限为不含税5,632.1万元（含税约为5,970.03万元），实际金额根据年度预算管控为准，由需求单位按需下单和结算，下单前须经科创计划部（数智化部）进行预算审核确认；由平台运维中心统筹负责资源发放支撑、运行监控等资源运营管理，推动智算资源合理、充分使用。各需求单位份额初步分配如下：

| 合同主体 | 下单单位 | 预算金额 （万元，不含税） |
| --- | --- | --- |
| 销售分公司 | AI能力中心 | 1455.00 |
| 在线服务公司 | AI能力中心 | 3893.51 （支撑分中心预算821.61万元） |
|  | 中移智捷 | 283.59 |

项目资金来源如下：

| 采购规模预估 | 采购项目名称 | 在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架项目 |  | 在线营销服务中心2025-2026年智算资源服务采购框架项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 3491.67万元 |  | 5632.1万元 |  |
| 资金来源 | 年度 | 2024年 | 2025年 | 2025年 | 2026年 |
|  | 预算项目名称 | AI能力中心：在线服务公司2024年大模型能力研发及应用推广支撑-GPU资源 基础能力中心：在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架（知识库智能采编文档解析服务模型部署用智算资源） 平台运维中心：在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架项目 |  | AI能力中心：在线服务公司2025年-2026年大模型能力研发及应用推广支撑-GPU资源、销售分公司2025年-2026年大模型能力研发及应用推广支撑-GPU资源 中移智捷：中移智捷2025-2026年智算资源服务采购框架项目 |  |
|  | 金额 | 149.92万元 | 2190.27万元（预估到25年底） | 756.18万元 | 4875.92万元 |

- 备注：（1）预算编号：

- AI能力中心:1010SP25090162、1010SP25090164

- 中移智捷:8010SP25090003

- 预算项目名称：

- AI能力中心：在线服务公司2025年-2026年大模型能力研发及应用推广支撑-GPU资源、销售分公司2025年-2026年大模型能力研发及应用推广支撑-GPU资源

- 中移智捷:中移智捷2025-2026年智算资源服务采购框架项目

- 项目预算金额：5632.1万元

- （2）预算资质：在线服务公司、销售分公司

- （3）费用列支科目：IT维护支撑费

三、需求内容及规模

本项目归属技术与管理支撑域基础资源平台，按照2025年四季度至2026年上半年共9个月周期进行需求规模测算，拟采购高性能推理卡2105张、低性能推理卡44张、云专线16G、CPU云主机44台、并行文件存储108T、云硬盘90000GB，具体需求如下：

- “灵犀”智能助理智算资源量

据AI能力中心反馈，为支撑灵犀智能助理8000万用户规模目标，需高性能推理卡402张，另按10%规模预留应急资源，高性能推理卡需求上限为442张。

| 应用 名称 | 推广目标 | 业务数据 |  |  | 高性能卡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场景 | 模型 | QPS峰值 | 时长（秒） | 单卡QPS | 卡数 |
| - “灵犀”智能助理 | - 灵犀智能助理8000万用户规模 | - 复杂 | 讯飞、九天13B | 386 | 1.5 | 3 | 193 |
|  |  |  | DS R1、V3 671B | 43 | 3 | 3 | 43 |
|  |  |  | 客服大模型14B | 851 | 0.94 | 8 | 100 |
| - 知识库 | - APP、智能语音全渠道推广 | - 复杂 | 讯飞0.5B | 24 | 1 | 1.5 | 16 |
|  |  |  | 客服大模型 | 50 | 2 | 5 | 20 |
|  |  |  | 向量模型 | 2200 | 0.5 | 70 | 16 |
|  |  |  | DS-32B | 1 | 25 | 1.8 | 14 |
| 增加10%应急资源 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 442 |  |  |

效益分析：灵犀作为重要的价值创造渠道，其业务价值与用户交互规模密切相关。2025年8月，灵犀活跃用户达到6247.6万，实现月营销价值贡献1359.1万元，以8月数据为基准粗略估算（1359.1万价值 / 6247.6万活跃用户≈0.22元/活跃用户），预估2026年12月可达到8000万活跃用户，理论上可带来约1760万元的营销价值。

- 智能语音客服智算资源量

据AI能力中心反馈，为支撑日间智能语音客服31个省份规模化接入客服大模型，需高性能推理卡449张，另按10%规模预留应急资源，高性能推理卡需求上限为494张。

| 应用 名称 | 推广目标 | 业务数据 |  |  | 高性能卡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场景 | 模型 | QPS峰值 | 时长（秒） | 单卡QPS | 卡数 |
| 智能语音客服 | 夜间31省、日间31省 | 复杂 | 自研意图识别大模型-14B | 3821 | 0.94 | 8 | 449 |
| 增加10%应急资源 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 494 |  |  |

效益分析：智能语音客服是典型的降本增效应用。2025年7月，智能语音客服（夜间）全网降本增效价值176.7万元。2026年计划将应用扩展至日间31省，预计日、夜间累计交互量将达到目前的40.5倍，预期价值约7156.4万元。另外，智能语音在应用试点期间同比也实现了约1个百分点的降幅。待31省全面推广后，转人工率有望进一步广泛下降，有效缓解人工坐席压力，显著提升客服服务效率与体验。

- 客服赋能场景智算资源量

据AI能力中心反馈，下阶段将推进智能工单、智能教练、质检与风控等规模推广，以及分中心一线“AI+”众创，需高性能推理卡966张、低性能推理卡40张，另按10%规模预留应急资源，高性能推理卡需求上限为1062张、低性能推理卡需求上限为44张。

| 应用名称 | 推广目标 | 业务数据 |  |  | 高性能卡 |  |  | 低性能卡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场景 | 模型 | QPS峰值 | 时长（秒） | 单卡QPS | 卡数 | 时长（秒） | 单卡QPS | 卡数 |
| 坐席辅助 | 智能工单在线和热线覆盖4万坐席 | 通用 | DS-R1-7B | 15 | / | / | / | 2 | 3 | 10 |
|  |  | 复杂 | DS-14B | 50 | 1.7 | 3 | 28 | / | / | / |
|  |  |  | DS-R1-32B | 60 | 1.73 | 2 | 52 | / | / | / |
|  | 坐席辅助15省开放1000坐席 | 复杂 | DS-R1-7B | 15 | / | / | / | 6 | 3 | 30 |
|  | 工单流程处理支撑4省6场景推广 | 复杂 | DS-Qwen-32B | 30 | 4 | 1 | 240 | / | / | / |
|  | 小挽机器人支撑15省实时话术生成 | 复杂 | DS-14B | 136 | 4.5 | 5 | 123 | / | / | / |
| 智能教练 | 支撑31省推广（月均不低于1百万人次） | 复杂 | DS-32B(仿真) | 2 | 30 | 1.25 | 48 | / | / | / |
|  |  |  | DS-32B(话务) | 2 | 10 | 1.25 | 16 | / | / | / |
|  |  |  | DS-14B(课件) | 20 | 3.5 | 5 | 14 | / | / | / |
| 灵运平台 | 分中心一线AI+众创 | 通用 | DS-32B、Qwen32B、GLM9B等 | 1550 | 0.5 | 2.5 | 310 | / | / | / |
| 质检与风控 | 智能质检支撑31省质检推广 | 复杂 | DS-Qwen-32B | 15 | 4 | 2 | 30 | / | / | / |
|  | 实时意图31省新增6+风险防控应用 | 复杂 | DS-14B | 3800 | 1 | 40 | 95 | / | / | / |
|  | 实时话务分析预警31省突发话务异动分析模型 | 复杂 | DS-32B | 1 | 20 | 2 | 10 | / | / | / |
| 增加10%应急资源 |  |  |  |  | 96 |  |  | 4 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 1062 |  |  | 44 |  |  |

- 效益分析：

- 坐席辅助：智能工单已覆盖40688坐席，按照热线每通节省10秒、在线每通节省22秒估算，每个月节省20人月，25年可节省20人年；2026年预计增加50%坐席覆盖，可节省30人年。

智能教练：已完成31省覆盖，支撑战训517万人次/月，大模型生成采纳率达85.43%，实现降本增效价值186.3万元。2026年将实现仿真应答对练培训在31省覆盖，支撑营销战训600万人次/月，战训案例课件生成采纳率达80%以上，根据业务预测，人工制作课件需40分钟/个，使用大模型后效率提升50%至20分钟/个；原讲师人工陪练需10分钟/人次，使用智能教练后人工讲师陪练效率提升至0分钟，26年节约课件制作和员工陪练的人力约 16人年，按照19万元/人年计算（根据25年分中心运营人员人力成本），预计年度降本增效价值304万元。

灵运平台：已面向31省开放使用，用户量达1.5万+。面向一线众创场景，完成覆盖智能在线客服70%、智能语音客服5%、坐席辅助智能工单10%大模型业务规模应用。2026年将深入开展一线众创支撑，支撑个性化应用自主构建，孵化5个标杆创新应用（规模化应用5省以上），实现81人年等效人工工作量的价值产出。

质检与风控：已完成31省覆盖，日均质检量超过1500万，通过AI检测等模型及相关能力，显著提升运营效率、人工复核效率等，根据业务预测，可将处理效率从40件提升至44件/人/天，提升人工运营效率约10%，26年节约人力30.99人年，按照19万/人年计算（根据25年分中心运营人员人力成本），预计年度节约成本588.81万。

- 云客服智算资源量

据云客服事业部（中移智捷）反馈，为支撑云客服产品大模型升级和实名认证深度鉴伪能力全网推广，需新增高性能推理卡97张，另按10%规模预留应急资源，高性能推理卡需求上限为107张。

| 应用 名称 | 推广 目标 | 业务数据 |  |  | 高性能卡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场景 | 模型 | QPS峰值 | 时长（秒） | 单卡QPS | 卡数 |
| 实名 认证 | 实名认证深度鉴伪31省推广 | 复杂 | 深度鉴伪-13B以上 | 450 | 2 | 21 | 42 |
|  |  |  | OCR服务-13B以上 | 150 | 2 | 45 | 7 |
| 云客服智能应用 | 支撑云客服公有云100并发 |  | Qwen3-14B | 30 | 0.5 | 0.6 | 25 |
|  |  |  | Qwen3-32B、DS-32B | 16 | 2 | 2.3 | 14 |
|  |  |  | Qwen2.5-72B、DS-70B | 33 | 1 | 3.5 | 9 |
| 增加10%应急资源 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 107 |  |  |

- 效益分析：目前实名认证深度鉴伪算法使用CPU服务器，效果不佳，计划升级为GPU卡以支撑300并发，提升算法准确率，保障实名制业务整体安全性。云客服系统智能应用支撑公有云业务全场景智能化，包括数据分析、智能语音导航、外呼、坐席辅助、APP助手、智能应答等，提升营销精准度、转化率，降低通话时长和人工压力，增强复杂问题处理能力，支撑云客服收入300万元以上。

- 云专线组网及配套资源

- 1、云专线：通过云专线组网，实现在线洛阳、淮安数据中心与智算节点机房之间安全、高效互通，构建双中心链路容灾，稳定支撑智算资源跨地域统一纳管和调度。

| 序号 | 区域 | 中心 | 规格 | 云专线数量（G） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4个智算节点 | 洛阳、淮安 | 1G | 16G | 单个智算节点到洛阳、淮安需4G云专线，4个智算节点共需16G。 |

- 2、配套资源：通过云主机、云硬盘和并行存储等资源，支撑智算节点管理集群建设和模型文件存储。

| 序号 | 集群 | 云主机 | 云硬盘 | 并行存储 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4套 | 44台 | 90000G | 108T | 4个智算节点需部署4套集群、单集群需11台CPU裸金属/云主机、单台CPU裸金属/云主机需2T云硬盘；GPU裸金属共270台（高性能264台、低性能6台），按15台使用1套存储共需18套，单套存储启订6T。 |

- 资源优化管理

上述不同类型的资源需求预测，均基于前期应用实践与场景测试。目前AI技术与算力均处于快速发展阶段，AI应用也在持续优化升级。因此，在实际使用过程中，计划遵循性价比更优原则，在不超出本项目总体预算的前提下，资源类型、数量、规格等实际使用情况可能与上述测算资源存在调整。

- 规模测算

由于目前移动云暂未明确高性能推理卡（910B4）和低性能推理卡（310P）裸金属目录价。依据《关于在线中心2025-2026年智算资源需求和选址的请示》（中心总办纪〔2025〕28号）中明确的智算节点选址范围，由供应链管理部协助对广东、浙江、江苏、河南、内蒙古共5个省移动公司开展询价，因内蒙古移动公司未提交报价，本次按照4个省公司报价的均价进行价格估算，910B4裸金属单价为22082.58元/月、310P裸金属单价为9830.8元/月。

| 序号 | 省份 | 910B4裸金属 （台/月，元） | 310P裸金属 （台/月，元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南 | 21000 | 7000 |
| 2 | 浙江 | 24230.3 | 14823.2 |
| 3 | 江苏 | 22000 | 7700 |
| 4 | 广东 | 21100 | 9800 |
| 平均单价 |  | 22082.58 | 9830.8 |

配套资源单价参考前期采购平均价测算，具体费用测算明细如下（金额均为不含税价）：

| - 序号 | - 服务名称 | - 算力规格 | - 单价 - （元/月） | - 数量 | - 服务周期（月） | - 预算总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能GPU裸金属 | 280‌TFLOPS*64G*8卡同等算力以上 | 22082.58 | 264台 | 9 | 5246.82 |
| 2 | 低性能GPU裸金属 | 140‌TFLOPS*96G*8卡同等算力以上 | 9830.8 | 6台 | 9 | 53.09 |
| 3 | CPU裸金属/云主机 | 32C/256G配置以上 | 1424.51 | 44台 | 9 | 56.41 |
| 4 | 并行文件存储 | 2TB | 413.46 | 108T | 9 | 20.09 |
| 5 | 云硬盘 | 1G | 0.07 | 90000G | 9 | 5.67 |
| 6 | 云专线 | 1G | 17362.26 | 16G | 9 | 250.02 |
| 预算总金额（万元） |  |  |  |  |  | 5632.1 |

四、服务要求/技术规格

（一）服务/技术要求

本项目提供GPU智算资源服务，高性能GPU裸金属满足GPU*8、单卡FP16半精度280TFLOPS和显存64G以上；低性能GPU裸金属满足GPU*8、单卡FP16半精度140TFLOPS和显存96G以上。要求应答方应根据资源服务需求，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方智算资源实际需求进行调整，提供合理且最短的实施周期，包含服务方案、进度控制及人员组织等，保证项目在承诺时间内顺利开展。

（二）服务目标

本项目拟构建多节点、高可用的推理型智算供给能力，通过采购高性能推理卡（昇腾910B4，下同）2105张、低性能推理卡（昇腾310P，下同）44张，支撑2025年至2026年上半年中心客户端应用、服务端应用和云客服等场景推广的算力需求。

（三）交付条件

在项目实施全过程中，应答方应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，应确保买卖双方能及时了解所需的信息。针对项目内容涉及产品，应答方安排相应的技术培训，并提供云服务正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套技术资料。

（四）验收/考核标准

在项目服务期限内，按照技术规范书服务质量考核标准进行考核，如服务可用性低于考核标准，则根据相关考核条款对考核次月结算款项进行扣除。

五、往期采购执行情况

本项目非首次采购，2024年1月立项采购《在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架项目》，签约总价为2,438.07万元（不含税）。2024年10月立项采购《在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架项目》，签约总价为3491.67万元（不含税）。

在线服务公司与中国移动通信集团北京有限公司关于2024年大模型应用智算资源采购框架及集成项目框架合同（2024.03）：

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 单位 | 不含税单价报价 | 税率 | 含税单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机 | GPU型：80C640G A100*8 | 元/台/月 | 38207.55 | 6% | 40500 |
| 2 | 云主机 | GPU型：80C640G T4*8 | 元/台/月 | 14535.85 | 6% | 15408 |
| 3 | 云主机 | 内存优化型：32C/256G | 元/台/月 | 1996.98 | 6% | 2116.8 |
| 4 | 并行文件存储 | 标准型：2T | 元/月 | 579.62 | 6% | 614.4 |
| 5 | 云硬盘 | 性能优化型：1G | 元/月 | 0.10 | 6% | 0.11 |
| 6 | 云专线 | 云专线：1G | 元/月 | 24339.62 | 6% | 25800 |
| 7 | 裸金属 | GPU型：96C768GA100*8（A100、910B或同等算力卡） | 元/台/月 | 41509.43 | 6% | 44000 |

在线服务公司与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司关于 2024-2025年智算资源服务采购框架合同(2024.11)：

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 单位 | 不含税采购基准单价 | 折扣报价（%） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸金属 | GPU*8，单卡FP16半精度300TFLOPS以上 | 元/台/月 | 41509.43 | 68% | 6% |
| 2 | 云硬盘 | 1G | 元/月 | 0.10 |  |  |
| 3 | 并行文件存储 | 2T | 元/月 | 579.62 |  |  |
| 5 | 云主机 | 32C/256G | 元/台/月 | 1996.98 |  |  |
| 6 | 云专线 | 1G | 元/月 | 24339.62 |  |  |

在线服务公司与中国移动通信集团浙江有限公司关于 2024-2025年智算资源服务采购框架合同(2024.11)：

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 单位 | 不含税采购基准单价 | 折扣报价（%） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸金属 | GPU*8，单卡FP16半精度300TFLOPS以上 | 元/台/月 | 41509.43 | 69.59% | 6% |
| 2 | 云硬盘 | 1G | 元/月 | 0.10 |  |  |
| 3 | 并行文件存储 | 2T | 元/月 | 579.62 |  |  |
| 5 | 云主机 | 32C/256G | 元/台/月 | 1996.98 |  |  |
| 6 | 云专线 | 1G | 元/月 | 24339.62 |  |  |

在线服务公司与中国移动通信集团内蒙古有限公司关于 2024-2025 年智算资源服务采购框架合同(2024.11)：

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 单位 | 不含税采购基准单价 | 折扣报价（%） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸金属 | GPU*8，单卡FP16半精度300TFLOPS以上 | 元/台/月 | 41509.43 | 77% | 6% |
| 2 | 云硬盘 | 1G | 元/月 | 0.10 |  |  |
| 3 | 并行文件存储 | 2T | 元/月 | 579.62 |  |  |
| 5 | 云主机 | 32C/256G | 元/台/月 | 1996.98 |  |  |
| 6 | 云专线 | 1G | 元/月 | 24339.62 |  |  |

往期采购执行情况如下：

| 历史项目合同情况 |  | 项目名称 | 合同金额（万元） | 执行年度 | 执行金额（万元） |  | 整体开支金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 在线服务公司 | 销售分公司 |  |
| 2025年 | 成本（邀请竞争性谈判） | 在线营销服务中心2025-2026年智算资源服务采购框架项目（本期) | 5632.1（预算） | - | - | - | - |
| 2024年 | 成本（邀请竞争性谈判） | 在线服务公司2024-2025年智算资源服务采购框架项目 | 3491.67 | 2024 | 30.5（24年10-12月） | 119.42（24年10-12月） | 1817.22（25年底项目预计执行费用2340.19万元） |
|  |  |  |  | 2025 | 927.57(25年1-9月） | 739.73(25年1-9月） |  |
| 2024年 | 成本（单一来源） | 在线服务公司2024年大模型应用智算资源采购框架及集成项目 | 2438.07 | 2024 | 971.82 | 1244.1 | 2215.92 |

六、采购要求及建议

1.本项目拟采用“框架协议+订单”方式，根据业务发展实际需求按需申请下单，建议合同有效期为自正式签订之日起至2026年底，或项目份额耗尽为止。

2.本项目属于产品及服务类项目，按照国家招投标法规及公司采购管理制度，不属于强制招标的范畴。依据《关于在线中心2025-2026年智算资源需求和选址的请示》（中心总办纪〔2025〕28号）决议开展采购工作，建议本项目采用邀请竞争性谈判的采购方式，邀请中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信集团河南有限公司、中国移动通信集团内蒙古有限公司进行谈判。

3.根据价格优先原则，建议中选5家供应商，分别承担24%、22%、20%、18%和16%的份额。如应答供应商仅有4名，建议中选4家供应商，分别承担28%、26%、24%和22%的份额；如应答供应商仅有3名，建议中选3家供应商，分别承担40%、32%和28%的份额；如应答供应商仅有2名，建议分别承担本项目55%和45%的份额；如应答供应商仅有1名，则采购失败。

以上请示妥否，请批示！